软件工程小组章程

###### 项目名称：便签+笔记+知识库+任务管理+项目管理综合工具

###### 小组代号：笔记工坊

###### 小组成员：全  坤  杜承敖  肖昌珅  金奕辰

###### 制定日期：2026年04月10日

###### 适用阶段：从项目开始至项目最终提交

软件工程小组章程	1

1. 团队基本共识	3

2. 角色与职责	3

3. 沟通与会议	3

4. 任务与进度管理	4

5. 代码与文档规范	4

6. 质量管理与测试	4

7. 冲突与问题解决	5

8. 风险与备份计划	5

9. 贡献度评估与奖惩	5

10. 章程修改规则	5

1. 团队基本共识

· 核心目标：高分完成课程设计    积累完整项目经验

· 团队价值观（列出几项）：诚实守信、互相帮助、按时交付

· 每周最低总投入时间：每人8小时(视情况而定)

· 固定集体开发时段：每周一晚6:30-8:00

2. 角色与职责

| ###### 角色 | ###### 负责人 | ###### 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 全坤 | 主持会议、分配任务、监督进度、对外沟通 |
| 技术负责人 | 杜承敖 | 技术选型、代码审查、架构决策、环境配置 |
| 文档负责人 | 肖昌珅 | 需求/设计/用户手册撰写、会议记录、文档格式规范 |
| 测试负责人 | 金奕辰 | 制定测试计划、验收功能、跟踪Bug |

注：人手不足时可合并角色或者分担工作,具体分配可以具体情况具体讨论

3. 沟通与会议

· 日常沟通工具：QQ ,阿里云盘,腾讯会议等

· 通知要求：重要通知发出后4小时内回复“收到”，,若为晚上22:00后发出,可延至次日中午12:00前,有需要则电话提醒。

· 例会制度：

· 周会（固定时间）：每周一晚6:10-6:30，同步整体进度

· 站会群内：周三,周六晚,群内文字站会

· 会议纪律：迟到5分钟内口头提醒,超过五分钟请喝奶茶/发红包；无故缺席需补交进度报告。请假需提前2小时(突发状况除外)。

4. 任务与进度管理

· 任务跟踪工具：[ ] Trello  [ ] Notion  [ ] 飞书  [ x ] GitHub Projects  [ ] 其他：________

· 任务拆分粒度：每个任务预计2～6小时

· 任务分配方式：[ ] 自由认领  [ x ] 组长分配  [ ] 轮流指派

· 进度同步：每周提交《个人进度报告》（模板见附件），包含：完成内容、遇到困难、下周计划。

- 代码与文档规范

· 版本控制系统：[ x ] GitHub  [ ] GitLab  [ ] Gitee

· 仓库分支策略：

· main：稳定版本，只能通过合并请求（PR/MR）更新

· dev：开发主分支

· feature/xxx：个人功能分支

· Commit message格式：<类型>: 简短描述（类型：feat/fix/docs/style/refactor/test/chore）

· 代码风格：前端 Airbnb JS / 后端 PEP 8（或Google Java Style），由技术负责人统一配置Lint工具

· 代码审查：每个PR至少由1名其他成员审查通过后，方可合并到dev。

· 必需文档（用Markdown编写）：

· 需求规格说明书

· 系统设计文档（含数据库设计、接口设计）

· 用户使用手册

· API文档（如适用）

6. 质量管理与测试

· 单元测试：核心模块测试覆盖率不低于60%

· 集成测试：每次合并dev到main前必须运行全部测试

· 验收标准：每个功能需满足“自测通过 + 测试负责人验证 + 组长确认”方可标记为完成。

7. 冲突与问题解决

1. 意见分歧：先由当事人讨论 → 小组投票（每人1票） → 仍无法解决则请教老师/助教。

2. 成员失职（如连续2次不完成任务、失联超过48小时）：

· 第一次：书面警告并记录

· 第二次：组长牵头重新评估任务分配，或按课程规则申请减除成员资格

· 任务补救：失职部分由其他成员分担，并由失职成员承担额外补偿（如请客、多承担下一个模块）

8. 风险与备份计划

· 进度延误应对：每周检查里程碑，若某任务延误超过2天，立即召开10分钟紧急会，选择：

[ x ] 增加时间投入（周末加班）  [ x ] 裁剪次要功能  [ ] 调整发布计划

· 人员突发状况（生病/退出）：

· 代码必须每日推送到远程仓库，文档上传至共享云盘（如OneDrive/百度网盘）

· 离开成员需在24小时内交接所有工作文档；任务由其余成员按比例重分配。

9. 贡献度评估与奖惩

· 评估维度与权重：代码贡献（40%）+ 文档/测试（25%）+ 会议出勤（15%）+ 创意/组织（20%）

· 评估方式：每周互评（匿名） + 组长记录

· 奖励：最终评分最高者在课程报告中排名第一,由其他成员请喝奶茶(自愿)

· 惩罚：最低分者需撰写项目总结文档

10. 章程修改规则

· 修改提案需至少2名成员联名提出。

· 修改通过条件：至少三人赞同。

· 每2周对章程执行情况进行一次回顾，可调整不合理的条款。

附则

· 本章程自全体成员签字（或电子确认）之日起生效。

全体成员签名（电子签名或手写后拍照）：

姓名 学号 签名 日期