## Slide 1
SightCloud
景区实景三维展示与测量系统
评审测试报告
QA 验收测试小组 | 杜承敖
武汉大学计算机学院 | 软件工程课程设计
测试日期：2026 年 7 月 3 日
测试结论：有条件通过

## Slide 2
CONTENTS
汇报提纲
01
项目概述与测试设计
测试目的、对象与验收流程
02
软件工程方法应用
测试方法论与需求追踪矩阵
03
测试执行与结果分析
自动化验证、功能测试与缺陷分析
04
AI协作与测试结论
AI辅助内容与验收结论建议

## Slide 3
01
项目概述与测试设计
测试目的、对象与验收流程

## Slide 4
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
测试目的与对象
测试目的
从用户验收视角判断 SightCloud 系统是否满足需求清单、MVP 范围和课程设计交付要求。
测试重点覆盖四类角色业务边界：
游客浏览
数据采集工作者成果维护
景区管理者空间量测
政府管理部门监管汇报
测试对象
对象 | 技术栈 | 验收关注点
前端应用 | Vue 3 + TS + Vite | 角色路由、3D场景、量测交互
后端服务 | Fastify + TS + Prisma | 鉴权、接口、文件存储、日志
3DGS引擎 | 3dgs-engine RAD | RAD加载、渲染、相机漫游
测试依据
依据类别 | 来源 | 用于判断
需求范围 | MVP需求优先级清单 | P0/P1/P2能力覆盖、角色边界
运行说明 | 前后端README | 本地部署、验证命令、数据初始化
自动化测试 | Vitest用例、typecheck、build | 工程可验证性、构建可交付性
4 / 12

## Slide 5
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
验收测试流程设计
阶段 | 活动 | 输入 | 输出
1. 需求审查 | 审阅MVP清单、README、接口和角色说明 | 需求清单、项目说明、代码结构 | 测试范围、验收准则、风险清单
2. 用例设计 | 按角色和模块设计黑盒场景、边界和异常用例 | 需求追踪矩阵、风险优先级 | 测试用例表、测试数据清单
3. 环境准备 | 安装依赖、生成Prisma Client、确认账号 | 前后端项目、package脚本 | 可执行测试环境
4. 冒烟测试 | 运行typecheck、test、build | 本地工作区 | 自动化验证结果
5. 功能验收 | 按四类角色执行主流程 | 测试用例、演示数据 | 实际结果、截图或日志
6. 缺陷管理 | 记录缺陷、分级、复现、回归验证 | 失败用例和异常日志 | 缺陷清单、回归结果
7. 结论评审 | 统计通过率、缺陷影响和剩余风险 | 用例结果、缺陷闭环状态 | 验收结论和修复建议
验收准则 |  |  | 
验收准则：P0 主流程无阻塞缺陷；P1 关键演示功能不存在稳定失败；类型检查和构建通过；严重缺陷有明确修复方案或规避方案；未完成功能必须在交付说明中明确标注。
5 / 12

## Slide 6
02
软件工程方法应用
测试方法论与需求追踪矩阵

## Slide 7
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
软件工程方法在验收测试中的应用
方法 | 在本次验收中的应用 | 对应产物
需求追踪矩阵 | 将P0/P1/P2需求映射到测试模块、用例和缺陷 | 需求覆盖表、用例清单
黑盒测试 | 从角色和业务输入输出出发验证功能，不依赖内部实现 | 登录、上传、量测、导出用例
场景法 | 围绕端到端业务路径设计核心场景用例 | 核心业务场景用例
等价类划分 | 对账号角色、文件类型、导出类型进行有效/无效分类 | 输入校验用例
边界值分析 | 检查日期边界、量测点数不足、空目录、无权限访问 | 异常与边界用例
风险驱动测试 | 优先验证权限、三维数据加载、成果状态机等高风险点 | 风险清单和缺陷等级
回归测试 | 缺陷修复后重新执行相关自动化测试和人工流程 | 回归记录
测试范围与需求追踪（部分）
模块 | 优先级 | 验收点 | 本轮状态
角色与权限 | P0 | 五类角色访问边界正确，越权被拦截 | 自动化通过
三维浏览与渲染 | P0 | RAD通过/datasets加载，WASD/鼠标漫游 | 构建通过，待人工执行
监管看板 | P1 | 统计成果总量、覆盖、数据时点、渲染预算 | 后端summary通过
汇报导出 | P1 | 生成PDF/JSON材料并记录导出历史 | PDF导出失败
7 / 12

## Slide 8
03
测试执行与结果分析
自动化验证、功能测试与缺陷分析

## Slide 9
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
自动化验证与功能测试结果
自动化验证结果
对象 | 命令 | 结果 | 说明
前端 | pnpm run test | 通过 | 11/11 通过
前端 | pnpm run typecheck | 通过 | 无TS错误
前端 | pnpm run build | 通过 | chunk 5.43MB
后端 | pnpm run typecheck | 通过 | 无TS错误
后端 | pnpm run build | 通过 | 输出dist
后端 | pnpm run test | 有条件 | 13/15通过
功能测试情况
测试域 | 结果 | 备注
权限与登录 | 通过 | auth 4/4, perm 3/3
成果上传与转换 | 通过 | upload 3/4,重试复测通过
空间量测 | 通过 | measurement 3/3
监管摘要 | 通过 | summary断言通过
监管PDF导出 | 失败 | POST /api/exports 500
三维浏览人工 | 待执行 | 未启动浏览器验收
用户管理权限 | 警告 | 需求与实现口径不一致
核心发现：前后端工程化验证（typecheck/build）全部通过；核心业务功能（登录、上传、量测、监管摘要）自动化通过。主要问题：PDF导出接口500失败、三维浏览需人工补测、用户管理权限口径待确认。
9 / 12

## Slide 10
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
缺陷与风险分析
编号 | 等级 | 问题描述 | 影响 | 建议
D-01 | 严重 | 监管PDF导出接口返回500。PDFKit无法对msyh.ttc字体子集化，报this.font.createSubset is not a function | P1汇报导出不能生成PDF，影响监管验收和展示汇报 | 配置PDF_CJK_FONT_PATH指向PDFKit支持的.ttf/.otf中文字体；修复后回归导出流程
D-02 | 一般 | 用户管理权限口径不一致：需求清单描述supervisor可管理用户，当前实现和测试为admin专属 | 若未确认需求变更，会造成P1用户管理需求验收不通过 | 由产品/教师确认角色边界；若仍要求监管部门管理用户，应调整前后端权限
D-03 | 一般 | 后端全量测试在Windows上出现临时目录EBUSY/SQLite锁的环境性波动 | 影响自动化稳定性和验收复现效率 | 测试用例清理前等待子进程退出；隔离test.db或配置测试串行执行
D-04 | 轻微 | 前端构建提示ScenicViewer相关chunk约5.43MB，超过Vite默认500kB警告阈值 | 不阻塞功能，但可能影响首次加载性能和课堂演示等待时间 | 对3DGS引擎做动态加载或manualChunks，演示前预热缓存
最高优先级：D-01 PDF导出缺陷直接影响监管汇报功能，建议生产小组优先修复并回归验证。
10 / 12

## Slide 11
01 项目概述与测试设计
02 软件工程方法应用
03 测试执行与结果分析
04 AI协作与测试结论
与AI协作及测试结论
与AI合作完成的内容
AI协作项 | 产出 | 人工复核
测试流程设计 | 形成七步验收流程 | QA确认
测试范围提取 | 从MVP和代码提取角色模块接口 | QA核对
自动化执行 | 运行typecheck/test/build | 保留输出
缺陷描述 | 生成缺陷编号等级影响建议 | QA确认严重度
报告排版 | 生成封面目录正文表格结论 | QA检查格式
测试结论
验收结论：有条件通过
工程基础具备继续验收条件：
前后端类型检查和构建均通过
前端自动化测试 11/11 通过
后端核心用例多数通过
需修复PDF导出、确认权限口径、完成浏览器人工验收。
修复建议与后续计划
优先级 | 事项 | 预期结果
P0-最高 | 修复D-01 PDF导出缺陷，配置正确字体路径 | PDF导出回归通过
P1-高 | 确认D-02用户管理权限口径（supervisor vs admin） | 需求与实现一致
P1-高 | 按附录用例完成真实浏览器端到端验收 | 三维场景人工验证通过
P2-中 | 优化前端3D chunk加载性能（动态加载/manualChunks） | 构建无警告
11 / 12

## Slide 12
谢谢
QA 验收测试小组 | 杜承敖
武汉大学计算机学院 | 软件工程课程设计
2026 年 7 月 3 日
测试结论：有条件通过，建议修复后进入最终验收